**Báo cáo kết quả tuần 6**

* Học phần: Đồ án cơ sở
* Tên dự án: Web bán vé xem phim

1. Tiến độ công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên thành viên | Nhiệm vụ | Hoàn thành công việc |
| Nguyễn Ngọc Vũ | Chỉnh sửa lại các giao diện |  |
| Nguyễn Văn Đức | Hoàn thành các chức năng vào chỉnh sửa lại các giao diện, thiết kế phần ghế ngồi cho từng phòng | Hoàn thành |
| Nguyễn Văn Tú | Hoàn thành chức năng các giao diện và tạo chức năng thanh toán | Hoàn thành 1/2 |

1. Kế hoach tuần 7

|  |  |
| --- | --- |
| Tên thành viên | Nhiệm vụ |
| Nguyễn Ngọc Vũ | Chỉnh sửa lại các giao diện |
| Nguyễn Văn Đức | Chức năng đặt vé, ghế |
| Nguyễn Văn Tú | tạo chức năng thanh toán |

1. Đánh giá

* Thuận lợi:
* Khó khăn:
  + Tốn nhiều thời gian để xử lý các giao diện
  + Xử lý logic trong chức năng thanh toán