**Báo cáo kết quả tuần 4**

* Học phần: Đồ án cơ sở
* Tên dự án: Web bán vé xem phim

1. Tiến độ công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên thành viên | Nhiệm vụ | Hoàn thành công việc |
| Nguyễn Ngọc Vũ | Lịch chiếu, thiết kế database | Hoàn thành |
| Nguyễn Văn Đức | Thiết kế database, chức năng tìm kiếm | Hoàn thành |
| Nguyễn Văn Tú | Giao diện khuyến mãi, sự kiện, giới thiệu | Hoàn thành khuyến mãi, sự kiện |

1. Kế hoach tuần 3

|  |  |
| --- | --- |
| Tên thành viên | Nhiệm vụ |
| Nguyễn Ngọc Vũ | Thiết kế các chức năng cho admin: thêm, sửa, xóa, in và gửi hóa đơn |
| Nguyễn Văn Đức | Kết nối database để sử dụng chức năng tìm kiếm, chi tiết phim |
| Nguyễn Văn Tú | Hoàn thành giao diện giới thiệu, kết nối databse hoàn thành chức năng đăng ký, đăng nhập |

1. Đánh giá

* Thuận lợi:
  + Đã hoàn trước các chức năng gửi hóa đơn, sắp hoàn thành gửi mã vé cho người dùng, hoàn thành chức năng in ( có thể in doanh thu từ database), hoàn thành form cơ bản cho admin.
* Khó khăn:
  + Vấn đề: vấn đề thiết kế logic trong database về ghế ngồi.